关于开展中电联电力领域数据基础设施
首批场景建设工作的通知

本部相关部门、直属单位：

电力领域数据基础设施先行先试项目是全国性行业协会中首个纳入国家数据基础设施先行先试的项目，是中电联落实国家数据要素、能源数智化战略的核心抓手，也是促进内部数据资源协同利用、推动中电联数智化提质升级的重要契机，通过形成可复制、可推广的建设运营范式，将有效提升中电联行业引领力和核心竞争力。场景是中电联组织行业数据资源、连接数据供需主体、培育数据产品服务和实现先行先试项目持续运营的牵引抓手和重要载体。为确保达到2026年底通过国家能源局初验、2027年6月通过国家数据局终验的时间节点要求，现遵照中电联党组会议精神和《中国电力企业联合会数据共享利用管理办法（试行）》，组织开展先行先试项目首批场景建设工作。有关事项通知如下。

一、建设目标

依托电力领域数据基础设施，围绕中电联各业务部门和直属单位成熟业务，统筹现有数据资源、业务平台、产品服务和客户基础，建设具有中电联特色的场景专区。坚持以场景建设带动基础设施应用、以实际应用牵引基础设施完善，逐步将场景专区建设成为相关业务展示、产品发布、供需对接和服务运营的重要渠道，形成一批具有中电联特色、能够持续运营的数据产品和应用服务，提升中电联数据资源开发利用和行业数据服务能力。

二、建设范围

场景是面向外部用户某一业务主题的数据服务或模型应用，基于安全可信和可计量的数据基础设施，通过中电联与多个外部用户间的数据交互、模型调用、可视化应用等服务方式，完成真实数据流通应用，满足用户业务需要。本次首批重点建设已具备较好客户基础、数据基础和数字化基础的场景。

（一）有客户基础。已面向会员单位、电力企业、政府部门、科研院所、高等院校、金融机构等开展相关业务，具有明确的服务对象、实际业务需求和一定的客户。

（二）有数据基础。已形成业务数据、专业数据、数据集等数据资源，以及分析报告、分析模型等数据产品或成果，具有持续更新和进一步开发利用基础，具备开展数据服务的条件。

（三）有数字化基础。已建有业务系统、专业平台、网站等数字化支撑载体，或现有产品服务具备数字化交付条件，可根据场景实际通过API、可信连接器、系统接口等方式接入电力领域数据基础设施。

三、职责分工

（一）场景建设和业务运营主体。各业务部门和直属单位作为场景建设和业务运营主体，负责本单位场景建设组织实施，确定产品和服务内容，组织相关数据和业务资源，开展客户对接、服务拓展和业务运营，并对场景业务内容、建设进度和质量负责。

（二）基础设施运营和技术支撑主体。数智公司负责电力领域数据基础设施运营及场景接入技术支撑，承担接口开发、系统联调、计量计费等工作，做好基础设施侧数据安全技术保障。

四、建设方式

（一）做好平台、数据和服务接入。现有业务平台和信息系统通过API、可信连接器、系统接口等方式与电力领域数据基础设施连接，按照统一入口、后台隔离的原则实现服务接入。对于不宜直接共享的高价值数据，可依托区块链、隐私计算、数据沙箱等技术能力，在保障数据安全和业务权益的前提下开展跨主体流通利用。

（二）开展场景共建和供需对接。鼓励各部门（单位）现有服务厂商、合作机构参与场景共建，引导现有客户通过场景专区由线下改为线上获取相关服务。围绕实际业务需求，可联合数据供给方、技术服务方等开展数据产品开发、模型研发和应用验证，通过场景专区发布产品服务和业务需求、开展供需对接，持续丰富场景服务内容。

（三）建立场景收益分配机制。通过场景专区开展市场化服务形成的收益，按照“谁建设、谁收益”原则，根据业务贡献、资源投入和运营支撑情况合理确定分配方式，具体由相关单位和数智公司根据场景实际建设情况协商确定。

五、工作安排

（一）明确建设任务。各业务部门和直属单位结合本单位业务实际，填写《电力领域数据基础设施首批场景建设任务表》，明确拟建设场景内容及客户基础、数据基础、数字化基础等条件。每个部门和单位原则上至少推荐1个符合条件的场景，具备条件的可推荐2个。

（二）开展对接完善。先行先试项目工作专班根据各业务部门和直属单位填报情况，与有关部门（单位）逐项沟通，进一步梳理业务内容、数据基础、数字化基础、客户需求及接入方式。数智公司同步提供技术支撑，明确接口接入、系统联调和数据安全技术保障要求。各方共同研究形成具体场景建设和接入方案。

（三）推进场景上线。按照成熟一个、接入一个、上线一个的原则，分批推进接口联调、专区上线、产品发布、客户接入和市场化服务，并结合运营情况持续完善场景服务。首批场景应于2026年12月15日前完成建设并上线运行。

（四）按照中电联年度绩效考核有关规定，对参与并完成场景建设上线的相关部门和单位给予相应加分。具体认定加分以正式印发的年度考核办法为准。

（五）请各部门（单位）结合实际认真组织实施，于2026年9月20日前将《电力领域数据基础设施首批场景建设任务表》报送先行先试项目工作专班。

联系人：统计与数智部 ×××，电  话：×××，邮  箱：×××

数智公司 刘星，电  话：13911514468，邮  箱：liuxing@cec.org.cn

附件：电力领域数据基础设施首批场景建设任务表

中电联统计与数智部   中电联数智公司

2026年9月6日

附件

中电联电力领域数据基础设施首批场景建设任务表

| 建设单位 | 场景名称 | 场景简介 | 主要服务方式 | 客户基础情况 | 数据基础情况 | 数字化基础情况 | 牵头处室 | 责任人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （示例） xxx | 电力行业人才测评场景 | 面向会员单位和电力企业提供人才能力测评与人岗匹配分析服务，用户提交岗位需求和人员信息后，系统返回测评结果和匹配建议。 | 模型调用、数据交互 | 已面向部分会员单位和电力企业开展人才测评服务，具有明确的服务对象和实际业务需求。 | 已积累人才测评数据集及分析模型，具备持续更新和进一步开发利用的基础。 | 已建有人才测评系统，具备通过接口对外提供服务的能力。 | xx | xxx，138×××××××× |

注：本表用于明确各业务部门和直属单位首批场景建设任务，请结合现有业务如实填写。每个部门和单位原则上至少填报1个符合条件的场景，具备条件的可填报2个；暂不具备条件的，应说明有关情况。主要服务方式可填写数据交互、模型调用、可视化应用等一种或多种；客户基础、数据基础、数字化基础参照本通知“二、建设范围”填写。第一行为示例，仅供参考，专班将根据填报情况沟通完善场景建设和接入方案。